Plano de Projeto

Minha Casa

Versão 0.1

Histórico de Alterações
Data	Versão	Descrição	Autor
09/01/2014	0.1	Criação do Documento	Diego Corrêa
17/01/2014	0.1	Edição e Revisão do Documento	Diego Corrêa
21/01/2014	0.2	Edição do desenvolvimento do projeto	Diego Corrêa

1 - Introdução:

Para a disciplina de MATA63 - Engenharia de Software 2 da Universidade Federal da Bahia. Um software com toda a sua documentação deveria ser gerado, ao termino da disciplina. Sendo assim a ideia de um software que gerencie sua casa foi aceito.
Software esse que irá auxiliar no gerenciamento e na otimização do uso da casa. Usuarios desse software poderão agendar o horario em que eles querem café, o horario que o despertador da casa deve ligar. Abrir e fechar a porta sem precisar da chave, evitando acidentes como esquecer a chave do lado de dentro.

2 - Pratica de Projeto:

A cada iteração, cada área terá que entregar novos documentos ou novas revisões. Os documentos serão gerados usando o Google Docs com extensão ODF ou o Libre Office com extensão ODF. Utilizando do GitHub para gerenciar as versões dos documentos e da implementação. E o Astah para a criação dos diagramas.
Ao termino de cada iteração inspeções nos documentos e na implementação devem ser feitas. Ao encontrar uma inconsistência, o inspetor irá reportá-las através das issues do GitHub. Para que o responsável pelo documento ou o próprio inspetor possa realizar alterar.

3 - Material de apoio:

Processo ágil OpenUP e livro Engenharia de Software, Ian Sommerville, 6ª edição.

4 - Marcos:

Data de Inicio e/ou Termino	Marco	Descrição
14/01/2014	Modelagem do Projeto; Caso de Uso, Atividades, Conceitual; / Inicio do primeiro incremento;
21/01/2014	Entrega da Especificação do Segundo Incremento / Código do Primeiro Incremento Implementado para a equipe implementadora
28/01/2014	Implementação do Segundo Incremento;
04/02/2014	Entrega do Código da Implementação do segundo Incremento;
06/02/2014	Apresentação dos Dois incrementos implementados pelas duas equipes; / Integração e Testes Funcionais
11/02/2014	Homologação / Apresentação / Entrega da Especificação

5 – Desenvolvimento:

Abaixo constam os dados do processo de implementação do software:

Projeto implementado em: JAVA;
Banco de daods em: SQLite;
Interface Grafica: Qt4;

Controlador de versão: Git;
Repositorio: GitHub;
Endereço do repositorio: https://github.com/DiegoCorrea/MinhaCasa

Modelagem dos diagramas: Astah Comunity